**IT部门 会议记录**

|  |  |
| --- | --- |
| **主 题：** | 5月8日月例会 |
| **时 间：** | 2018年5月8日 |
| **地 点：** | 大会议室 |
| **参会人员：** | 王承伟，袁虎，陈红，江嵘，杨佳，杨洁，杨亚(休假)，何雪峰，王康,王媛媛,王振飞 |
| **会议主讲：** | 王承伟 |
| **会议记录：** | 陈红 |
| **会议主要内容：**  **上月工作总结：**    杨洁：新CRM的协助和测试 老CRM日常维护（数据导出导入，建档合并等）  杨佳：辉瑞内购调查问卷功能开发  一体化平台开单、同步第三方订单自动赠送复购卡  何雪峰：crm导数据开发测试， 配合crm测试，提供测试数据， crm的bug修改  王康：crm活动管理脚本,测试问题修改, 报表数据展示和数据导出 测试提出的问题修改 医相随新商品库存问题修改  王振飞：造口微信二期开发  造口微信佣金增减发送模板消息  患者退货，扣除造口师佣金  统计造口师佣金及明细，并在造口师菜单显示  造口微信优惠券开发以及购物流程支持优惠券使用  造口微信患者扫描造口师二维码，赠送造口师专属优惠券  解决骨坏死康复助手患者扫医生二维码关注时推送消息不显示患者昵称的bug  通络生骨胶囊订单对接一体化  王媛媛：造口增加优惠券功能，原型制作，后期跟进上线。  CRM新系统测试：  ①CRM基础栏目功能测试，跑了一遍提交bug修改回测跟进。  ②CRM活动流程测试，骨科（退货，预警，潜在，新客，效果，30天等）基本活动流程测试。可以跑通，小问题在小修改中。  云开活动可以跑通。小问题修改中。  ③报表（查询功能回测。）  ④客户列表（查询功能回测。）  骨科新增订单系统，已确定订单列表，订单详情页样式功能，等待开发。  陈红：CRM前端兼容性  辉瑞内购调查问卷  辉瑞官网日常活动专题页  通络生骨页面新增和修改      江嵘：友空间OA测试  旧OA流程修改  电脑系统重装  日常维护  **月会总结：（王承伟）** | |
|  | |
|  | |